## Приложение № 10

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие транспортной системы в Елкинском сельском поселении»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" октября 2018 ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  | Тыс.руб | 1196,0 | 2930,2 | 245,0 | 2930,2 |  | 575,9 | 2354,3 |  | 2242,8 |  |  | 2242,8 |  | 76,5 % |
| Мероприятие N 1 | Содержание дорог | Тыс.руб | 495,6 | 495,6 |  | 495,6 |  | 477,2 | 18,4 |  | 18,4 |  |  | 18,4 |  | 3,9 % |
| Мероприятие N 2 | Обкос обочин дорог | Тыс.руб | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 96,3 | 3,7 |  | 3,7 |  |  | 3,7 |  | 3,7 % |
| Мероприятие N3 | Содержание внутри поселковых автомобильных дорого | Тыс.руб | 598,0 | 678,8 | 113,5 | 678,8 |  |  | 678,8 |  | 567,4 |  |  | 567,4 |  | 83,6 % |
| Мероприятие N4 | на устройство покрытий переходного типа участка внутри поселковой дороги по ул. Колесникова, х.Кудинов протяжённостью 1250,0 м | Тыс.руб. | 0,0 | 1653,3 |  | 1653,3 |  |  | 1653,3 |  | 1653,3 |  |  | 1653,3 |  | 100,0% |
| Мероприятие N5 | Содержание внутри поселковых автомобильных дорого (замена знаков) | Тыс.руб. | 2,4 | 2,5 | 104,2 | 2,5 |  | 2,4 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |

Глава  Администрации Елкинского сельского поселения                                                      Н.И.Волков