**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА**

**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14

от 05 февраля 2024 года х. Елкин

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

**«Развитие и использование информационных технологий в Елкинском сельском поселении Багаевского района» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Елкинского сельского поселения от 23.08.2018 № 118 Об утверждении перечня муниципальных программ Елкинского сельского поселения Багаевского района и постановлением Администрации Елкинского сельского поселения Багаевского района от 31.07.2023 № 64 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елкинского сельского поселения Багаевского района» Администрация Елкинского сельского поселения **постановляет:**

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие и использование информационных технологий в Елкинском сельском поселении Багаевского района» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Елкинского сельского поселения от 12.12.2018 № 166 Об утверждении муниципальной программы «Развитие и использование информационных технологий в Елкинском сельском поселении Багаевского района», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Елкинского сельского поселения Н.И. Волков

Проект постановления вносит:

Сектор экономики и финансов

Приложение к постановлению

Администрации Елкинского сельского поселения

от 05.02.2024г. № 14

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие и использование информационных технологий в Елкинском сельском поселении Багаевского района»**

**за 2023 год**

**Основные результаты реализации муниципальной программы,**

**показатели, достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Развитие и использование информационных технологий в Елкинском сельском поселении Багаевского района» была принята постановлением Администрации Елкинского сельского поселения от 12.12.2018 № 166 Об утверждении муниципальной программы «Развитие и использование информационных технологий в Елкинском сельском поселении Багаевского района». На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 355,0 тысяч рублей.

Цель Программы:

обеспечение поддержки социально-экономического развития Елкинского сельского поселения;

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

расширение возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав;

повышение качества предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям Елкинского сельского поселения с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;

соблюдение принципа прозрачности (открытости) в осуществлении бюджетного процесса в поселении, принципа адресного и целевого характера использования бюджетных средств;

развитие и широкое применение средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов исполнительной власти, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий.

В рамках программы решаются следующие задачи:

формирование муниципальной инфраструктуры связи телекоммуникаций;

развитие информационного общества и формирование муниципального электронного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организациями и гражданами;

обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг;

обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах электронного взаимодействия органов исполнительной власти между собой, а также с населением и организациями путем использования электронной подписи;

**Целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы.**

Основными результатами Программы стали:

увеличение качества предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям;

увеличение числа обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными;

увеличение рабочих мест, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства

Период реализации Программы «Развитие и использование информационных технологий в Елкинском сельском поселении Багаевского района на 2019-2030 годы».

**Результат реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

**и использования бюджетных ассигнований.**

В 2023 году по муниципальной программе «Развитие и использование информационных технологий в Елкинском сельском поселении Багаевского района» было предусмотрено 355,0 тыс. рублей, освоено — 321,3 тыс. рублей. Денежные средства освоены на 90,5 % (таблица № 1,2).

По подпрограмме «Публикация нормативно-правовых актов органов Ёлкинского сельского поселения»:

- израсходовано на публикацию нормативно-правовых актов органов Ёлкинского сельского поселения на сумму 128,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Создание и развитие информационных систем в Ёлкинском сельском поселении»:

- израсходовано на реализацию мероприятий по созданию, развитию, обслуживанию и сопровождению информационных систем в Елкинском сельском поселении – 193,2 тыс.руб .

Начальник сектора экономики и финансов Сливная А.Н.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

**«Развитие и использование информационных технологий в Елкинском сельском поселении Багаевского района на 2019-2030г» в 2023году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  руководитель ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | | Запланированные  тыс.руб | Достигнутые  тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1.Подпрограмма «Публикация нормативно-правовых актов органов Ёлкинского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Публикация нормативно-правовых актов органов Ёлкинского сельского поселения | Сливная Анна Николаевна | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 155,0 | 128,1 | Освоение средств 82,6 %, |
| 2.Подпрограмма «Создание и развитие информационных систем в Ёлкинском сельском поселении» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия по созданию, развитию, обслуживанию и сопровождению информационных систем в Елкинском сельском поселении | Сливная Анна Николаевна | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | 200,0 | 193,2 | Освоение средств 96,6 %, |

Начальник сектора экономики и финансов А.Н. Сливная

Таблица 2

Сведения

об использовании областного и местного бюджетов

на реализацию муниципальной программы

**«Развитие и использование информационных технологий в Елкинском сельском поселении Багаевского района на 2019-2030г» в 2023 году.**

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие и использование информационных технологий в Елкинском сельском поселении Багаевского района» | всего | 355,0 | 321,3 |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 355,0 | 321,3 |
| Подпрограмма 1 | «Публикация нормативно-правовых актов органов Ёлкинского сельского поселения» | всего | 155,0 | 128,1 |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 155,0 | 128,1 |
| Подпрограмма 2 | «Создание и развитие информационных систем в Ёлкинском сельском поселении» | всего | 200,0 | 193,2 |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 200,0 | 193,2 |

Начальник сектора экономики и финансов Сливная А.Н.