## Приложение № 9

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение  качественными жилищно-комунальными услугами населения и благоустройство территории Елкинского сельского поселения»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января  2016 ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  | Тыс.руб | 1170,4 | 1170,4 |  | 1170,4 |  |  | 1170,4 |  | 895,8 |  |  | 895,8 |  | 76,54% |
| Мероприятие N 1 | Расходы на организацию освещения улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами и благоустройство территории Елкинского сельского поселения » | Тыс руб | 473,4 | 473,4 |  | 473,4 |  |  | 473,4 |  | 447,5 |  |  | 447,5 |  | 94,53% |
|  | Расходы за счет средств резервного фонда Правительства области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета на приобретение ограды (забора металлического) для последующей установки ограждения кладбища | Тыс.руб | 380,0 | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  |  | 334,4 |  | 334,4 |  |  | 88,00% |
| Мероприятие N 2 | Расходы на места захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами и благоустройство территории Елкинского сельского поселения » | Тыс.руб | 27,1 | 27,1 |  | 27,1 |  |  | 27,1 |  | 12,3 |  |  | 12,3 |  | 45,39% |
| Мероприятие N 3 | Расходы на организацию благоустройства и озеленения парков и скверов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами и благоустройство территории Елкинского сельского поселения» | Тыс.руб | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 4,1 |  |  | 4,1 |  | 13,67% |
| Мероприятие N 4 | Расходы на организацию прочих мероприятий по благоустройству в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами и благоустройство территории Елкинского сельского поселения » | Тыс.руб | 259,9 | 259,9 |  | 259,9 |  |  | 0,0 |  | 97,5 |  |  | 97,5 |  | 37,51% |

Начальник сектора экономики и финансов                                            А.Н.Сливная