Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы в Елкинском сельском поселении»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Елкинском сельском поселении»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам(тыс. рублей) | всего |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1. Подпрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры в Елкинском сельском поселении»**  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | Администрация Елкинского сельского поселения | 2014 – 2020 годы | областной бюджет | 435,8 | 217,9 | 217,9 | 435,8 | 435,8 | 435,8 | 435,8 | 2614,8 |
| местный бюджет | 16,8 | 1041,7 | 8,4 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 1552,5 |
| 1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (перечень объектов капитального ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения заявки на проведение проектных работ по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим капитального ремонта на следующий финансовый год. | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог | Администрация Елкинского сельского поселения | 2014 – 2020 годы | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых)и искусственных сооружений на них | Подготовка проектно сметной документации | Администрация Елкинского сельского поселения | 2014 – 2020 годы | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям | Администрация Елкинского сельского поселения | 2014 – 2020 годы | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них | Подготовка проектно сметной документации | Администрация Елкинского сельского поселения | 2014 – 2020 годы | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,6 | Прочее по содержанию |  | Администрация Елкинского сельского поселения | 2014 – 2020 годы | местный бюджет |  | 70,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **452,6** | **1330,1** | **226,3** | **452,5** | **435,8** | **435,8** | **435,8** |  |
| **2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Елкинского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»** |
| 2.1 | Установка дорожных знаков согласно схем дислокации дорожных знаков | Повышение уровня организации дорожного движения | Администрация Елкинского сельского поселения | 2014 – 2020 годы | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 330,0 |
| 2.2 | Прочее | Повышение уровня организации дорожного движения | Администрация Елкинского сельского поселения | 2014 – 2020 годы |  |  | 73,7 |  |  |  |  |  |  |
| **3. Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»** |
| 3.1 | Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники | увеличение доли автотранспортных средств используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием  | Администрация Елкинского сельского поселения | 2014 – 2020 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  | **482,6** | **1433,8** | **276,3** | **502,5** | **485,8** | **485,8** | **485,8** |  |