## Приложение № 4

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Елкинского сельского поселения Багаевского района на 2010-2015 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" июля 2013 ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  | Тыс.руб | 2110,1 | 17,5 | -99,2 | 2110,1 |  | 415,7 | 1694,4 |  | 17,5 |  | 0,0 | 17,5 |  | 0,8% |
| Мероприятие N 1 | Строительство дороги | Тыс руб | 1676,9 | 0,0 | 0 | 1676,9 |  |  | 1676,9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,0% |
| Мероприятие N 2 | Планировка грунтовых дорог и обочин | Тыс.руб | 200,7 | 0,0 | 0 | 200,7 |  | 200,7 | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  | 0,0% |
| Мероприятие N 3 | Зимнее содержание дорог | Тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  | 0,0% |
| Мероприятие N 4 | Ямочный ремонт дорог | Тыс.руб | 120,3 | 0,0 | 0 | 120,3 |  | 120,3 | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  | 0,0% |
| Мероприятие N 5 | Обкос обочин дорог) | Тыс.руб | 15,4 | 0,0 | 0 | 15,4 |  | 15,4 | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  | 0,0% |
| Мероприятие N 6 | Предпроектные работы для ПСД на капремонт дороги | Тыс.руб | 17,5 | 17,5 | 0 | 17,5 |  | 0,0 | 17,5 |  | 17,5 |  | 0,0 | 17,5 |  | 100,0% |
| Мероприятие N7 | Установка дорожных знаков | Тыс.руб | 79,3 | 0,0 | 0 | 79,3 |  | 79,3 | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  | 0,0% |

Начальник сектора экономики и финансов                                            М.А.Дубченко