## Приложение № 5

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство и охрана окружающей среды в Елкинском сельском поселении на 2012-2015 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" июля 2013 ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  | Тыс.руб | 888,1 | 354,2 | -60,1 | 888,1 |  |  | 888,1 |  | 354,2 |  |  | 354,2 |  | 39,8 % |
| Мероприятие N 1 | Организация уличного освещения | Тыс руб | 307,7 | 235,8 | -23,4 | 307,7 |  |  | 307,7 |  | 235,8 |  |  | 235,8 |  | 76,6% |
| Мероприятие N 2 | .содержание мест захоронения | Тыс.руб | 25,0 | 9,8 | -60,8 | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 9,8 |  |  | 9,8 |  | 39,2% |
| Мероприятие N 3 | озеленение | Тыс.руб | 26,9 | 21,0 | -21,9 | 26,9 |  |  | 26,9 |  | 21,0 |  |  | 21,0 |  | 78,1% |
| Мероприятие N 4 | Прочие благоустройство | Тыс.руб | 528,5 | 87,7 | -83,4 | 528,5 |  |  | 528,5 |  | 87,7 |  |  | 87,7 |  | 16,6% |

Начальник сектора экономики и финансов                                            М.А.Дубченко