## Приложение № 10

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие транспортной системы в Елкинском сельском поселении»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" октября 2015 ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  | Тыс.руб | 1433,8 | 1433,8 | 0,0 | 1433,8 |  | 217,9 | 1215,9 |  | 286,9 |  |  | 286,9 |  | 20,00% |
| Мероприятие N 1 | Ямочный ремонт дорог | Тыс.руб | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие N 2 | Содержание дорог | Тыс.руб | 150,0 | 150,0 | 0 | 150,0 |  | 144,2 | 5,8 |  | 5,8 |  |  | 5,8 |  | 3,87% |
| Мероприятие N 3 | Обкос обочин дорог | Тыс.руб | 76,3 | 76,3 | 0 | 76,3 |  | 73,7 | 2,6 |  | 2,6 |  |  | 2,6 |  | 3,53% |
| Мероприятие N4 | Установка дорожных знаков | Тыс.руб | 30,0 | 30,0 | 0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие N5 | Ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорого | Тыс.руб | 1177,5 | 1177,5 |  | 1177,5 |  |  | 1177,5 |  | 278,5 |  |  | 278,5 |  | 19,32% |

Начальник сектора экономики и финансов                                            А.Н.Сливная