## Приложение № 5

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство и охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Елкинском сельском поселении Багаевского района

на 2011-2015 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "29" декабря 2012 ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  | Тыс.руб | 639,3 | 493,9 | -22,7 | 639,3 |  |  | 639,3 |  | 493,9 |  |  | 493,9 |  | 77,2% |
| Мероприятие N 1 | Развитие системы коммунальной инфраструктуры | Тыс руб | 70,0 | 70,0 | 0 | 70,0 |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  | 100,0% |
| Мероприятие N 2 | .Организация уличного освещения: -коммунальные услуги -техобслуживание электросетей -приобретение хозяйственных товаров | Тыс.руб | 316,1 255,0 39,8 21,3 | 316,0 255,0 39,7 21,3 | -0,2 0 -0,2 0 | 316,1 255,0 39,8 21,3 |  |  | 316,1 255,0 39,8 21,3 |  | 316,0 255,0 39,7 21,3 |  |  | 316,0 255,0 39,7 21,3 |  | 99,7% 100,0% 99,7% 100,0% |
| Мероприятие N 3 | Содержание мест захоронения: -благоустройство кладбищ (песок) -клещевая обработка кладбищ -регистрация кладбищ | Тыс.руб | 44,4 11,0 10,1 23,3 | 44,4 11,0 10,1 23,3 | 0 0 0 0 | 44,4 11,0 10,1 23,3 |  |  | 44,4 11,0 10,1 23,3 |  | 44,4 11,0 10,1 23,3 |  |  | 44,4 11,0 10,1 23,3 |  | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% |
| Мероприятие N 4 | Прочее благоустройство: -клещевая обработка -отлов безнадежных животных -прочее благоустройство -регистрация прочих объектов недвижимости | Тыс.руб | 208,8 11,0 28,0 90,7 79,1 | 63,5 10,8 28,0 0,0 24,7 | -69,6 -1,8 0 -100,0 -68,8 | 208,8 11,0 28,0 90,7 79,1 |  |  | 208,8 11,0 28,0 90,7 79,1 |  | 63,5 10,8 28,0 0,0 24,7 |  |  | 63,5 10,8 28,0 0,0 24,7 |  | 30,4% 98,2% 100,0% 31,2% |

Начальник сектора экономики и финансов                                            М.А.Дубченко