## Приложение № 10

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие транспортной системы в Елкинском сельском поселении»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" октября 2016 ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  | Тыс.руб | 2733,6 | 2733,6 | 0,0 | 2733,6 |  | 217,9 | 2515,7 |  | 1066,5 |  |  | 1066,5 |  | 39,01% |
| Мероприятие N 1 | Содержание дорог | Тыс.руб | 150,0 | 150,0 | 0 | 150,0 |  | 144,2 | 5,8 |  | 5,7 |  |  | 5,7 |  | 3,8% |
| Мероприятие N 2 | Обкос обочин дорог | Тыс.руб | 76,3 | 76,3 | 0 | 76,3 |  | 73,7 | 2,6 |  | 2,6 |  |  | 2,6 |  | 3,4% |
| Мероприятие N 3 | Установка дорожных знаков | Тыс.руб | 30,0 | 30,0 | 0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 11,5 |  |  | 11,5 |  | 38,33% |
| Мероприятие N4 | Ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорого | Тыс.руб | 1943,6 | 1943,6 |  | 1943,6 |  |  | 1943,6 |  | 513,1 |  |  | 513,1 |  | 26,4% |
| Мероприятие N5 | Расходы на устройство пешеходных переходов | Тыс.руб. | 241,5 | 241,5 |  | 241,5 |  |  | 241,5 |  | 241,4 |  |  | 241,4 |  | 99,96% |
| Мероприятие N6 | на устройство покрытий переходного типа участка внутрипоселковой дороги по пер.Жуйкова, х.Елкин протяженностью 200 м | Тыс.руб. | 292,2 | 292,2 |  | 292,2 |  |  | 292,2 |  | 292,2 |  |  | 292,2 |  | 100,0% |

Глава Елкинского сельского поселения                                                      Н.И.Волков