## Приложение № 10

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие транспортной системы в Елкинском сельском поселении»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2018 ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  | Тыс.руб | 1894,0 | 2271,8 | 119,9 | 2271,8 |  | 548,5 | 1723,3 |  | 2271,8 |  | 548,5 | 1723,3 |  | 100,0% |
| Мероприятие N 1 | Содержание дорог | Тыс.руб | 493,3 | 493,3 | 0 | 493,3 |  | 474,8 | 18,5 |  | 493,3 |  | 474,8 | 18,5 |  | 100,0% |
| Мероприятие N 2 | Обкос обочин дорог | Тыс.руб | 76,3 | 76,3 | 0 | 76,3 |  | 73,7 | 2,6 |  | 76,3 |  | 73,7 | 2,6 |  | 100,0% |
| Мероприятие N3 | Ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорого | Тыс.руб | 668,8 | 786,4 | 117,6 | 786,4 |  |  | 786,4 |  | 786,4 |  |  | 786,4 |  | 100,0% |
| Мероприятие N4 | на устройство покрытий переходного типа участка внутрипоселковой дороги по ул. Григорьева, х.Елкин протяженностью 200 м | Тыс.руб. | 655,6 | 655,6 |  | 655,6 |  |  | 655,6 |  | 655,6 |  |  | 655,6 |  | 100,0% |
| Мероприятие N5 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района переданных в соответствии с заключённым соглашением | Тыс.руб. | 0,0 | 260,2 |  | 260,2 |  |  | 260,2 |  | 260,2 |  |  | 260,2 |  | 100,0% |

Глава  Администрации Елкинского сельского поселения                                                      Н.И.Волков