Приложение № 9

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение качественными жилищно-комунальными услугами населения и благоустройство территории Елкинского сельского поселения»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" июля 2023 ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наиме- нованиемеро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ  | Объем ассигнований (тыс. рублей)  | Сте- пень выпол-нения меро- при- ятия  |
| наимено-вание показа- теля ре-зульта- тивностимеро- приятия  | единицаизме- рения  | план | факт | откло-нение (про- цен- тов)  | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей)  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)  |
| Всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест-ный бюд- жет  | прочиеисточ-ники  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла-стнойбюд- жет  | мест-ный бюд- жет  | прочиеисточ-ники  |  |
| Всего по Про-грамме  |  | Тыс.руб | 835,4 | 2274,7 | 272,3 | 2274,7 |  |  | 2274,7 |  | 641,4 |  |  | 641,4 |  | 28,2% |
| МероприятиеN 1  | Расходы на организацию освещения улиц в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами и благоустройство территории Елкинского сельского поселения » (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс руб | 658,5 | 932,7 | 141,6 | 932,7 |  |  | 932,7 |  | 303,8 |  |  | 303,8 |  | 32,6% |
| МероприятиеN 2  | Расходы на места захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами и благоустройство территории Елкинского сельского поселения » (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс.руб | 10,0 | 85,0 | 850,0 | 85,0 |  |  | 85,0 |  | 17,2 |  |  | 17,2 |  | 20,2% |
| МероприятиеN 3  | Расходы на места захоронения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Елкинского сельского поселения Багаевского района» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | Тыс.руб | 12,6 | 12,6 | 0,0 | 12,6 |  |  | 12,6 |  | 3,1 |  |  | 3,1 |  | 24,6% |
| МероприятиеN 4  | Расходы на организацию благоустройства и озеленения парков и скверов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами и благоустройство территории Елкинского сельского поселения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс.руб | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 5,7 |  |  | 5,7 |  | 57,0% |
| МероприятиеN 5 | Расходы на организацию прочих мероприятий по благоустройству в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами и благоустройство территории Елкинского сельского поселения » (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс.руб | 90,7 | 1 080,8 | 1191,6 | 1 080,8 |  |  | 1 080,8 |  | 310,7 |  |  | 310,7 |  | 28,7% |
| МероприятиеN 6 | Расходы на организацию прочих мероприятий по благоустройству в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения и благоустройство территории Елкинского сельского поселения Багаевского района» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | Тыс.руб | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 3,6 |  |  | 3,6 |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 25,0% |
| МероприятиеN 7 | Расходы на окос территории поселения от сорной карантинной растительности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории поселения» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Елкинского сельского поселения Багаевского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Тыс.руб | 50,0 | 150,0 | 300,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0% |

Глава Администрации Елкинского сельского поселения Н.И.Волков